AGENT RAG

Analyse automatisée de rapports d'activité

Spécifications Fonctionnelles — Phase 1   ·   v1.0   ·   09/05/2026

# 1. Contexte & Objectifs du Projet

L'agent RAG a pour mission d'automatiser l'extraction structurée d'informations depuis des rapports d'activité hétérogènes. Face au volume croissant de documents (PDF, Word) produits par des entreprises, administrations et associations, l'analyse manuelle est coûteuse et sujette aux erreurs. Ce projet apporte une réponse technique scalable basée sur un pipeline Retrieval-Augmented Generation.

## 1.1 Objectif principal

- Extraire automatiquement les données clés (financières, RH, opérationnelles) depuis tout rapport d'activité

- Restituer ces données dans un schéma JSON structuré, validé et annoté de sources

- Signaler explicitement les données absentes ou incertaines (jamais les inventer)

- Fonctionner sur des documents bilingues (français et anglais) et des structures variables

## 1.2 Périmètre des organisations cibles

| Type d'organisation | Priorité | Particularités extraction | Champs spécifiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprises privées PME/ETI | Haute | Structure variable, peu de consolidation | CA, RN, effectif, projets |
| Grands groupes cotés | Haute | Comptes consolidés, multi-segments | EBITDA, par BU, dividendes |
| Administrations publiques | Moyenne | Nomenclature budgétaire spécifique | Crédits, taux d'exécution |
| ONG / Associations | Moyenne | Logique de mission, pas de CA | Budget, bénéficiaires, dons |

# 2. Données à Extraire — Catalogue de Champs

Le tableau ci-dessous constitue le référentiel complet des champs cibles. Les priorités "Haute" seront implémentées en Phase 3 ; les priorités "Normale" feront l'objet d'itérations en Phase 5.

| Catégorie | Champ | Type | Applicable à | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financier | chiffre_affaires (€) | number ¦ null | Privé, Cotés | Haute |
| Financier | resultat_net (€) | number ¦ null | Privé, Cotés | Haute |
| Financier | ebitda (€) | number ¦ null | Privé, Cotés | Normale |
| Financier | tresorerie_nette (€) | number ¦ null | Privé, Cotés | Haute |
| Financier | total_bilan (€) | number ¦ null | Privé, Cotés | Haute |
| Financier | variation_pct (%) | number ¦ null | Privé, Cotés | Haute |
| Financier | budget_prevu (€) | number ¦ null | Privé, Cotés | Normale |
| Financier (Adm.) | credits_ouverts (€) | number ¦ null | Administrations | Haute |
| Financier (Adm.) | taux_execution (%) | number ¦ null | Administrations | Haute |
| RH | effectif_total (ETP) | number ¦ null | Tous | Haute |
| RH | masse_salariale (€) | number ¦ null | Tous | Haute |
| RH | taux_turnover (%) | number ¦ null | Tous | Haute |
| RH | taux_absenteisme (%) | number ¦ null | Tous | Haute |
| RH | nb_recrutements | number ¦ null | Tous | Haute |
| RH | taux_formation (%) | number ¦ null | Tous | Haute |
| Opérationnel | projets_actifs (nb) | object ¦ null | Tous | Normale |
| Opérationnel | implantations (pays[]) | array | Tous | Normale |
| Opérationnel | certifications (str[]) | array | Tous | Normale |
| Opérationnel | faits_saillants (str[]) | array | Tous | Normale |
| Opérationnel | indicateurs_rse | object ¦ null | Tous | Normale |
| Opérationnel | risques_identifies | object ¦ null | Tous | Normale |

## 2.1 Règles de gestion des valeurs manquantes

- null : champ non mentionné dans le document (vs. 0 qui est une vraie valeur)

- confidence : score entre 0 et 1 reflétant la certitude de l'extraction

- note : champ texte optionnel expliquant pourquoi la donnée est absente ou ambiguë

# 3. Cas d'Usage & Personas

| Persona | Besoin principal | Scénario type | Sortie attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste financier | Extraire KPIs financiers de 50 rapports annuels | Upload batch PDF → extraction JSON → export Excel | JSON structuré + confiance |
| RH / DRH | Benchmarker les données RH sectorielles | Importer 10 rapports RSE → comparer effectifs | Tableau comparatif |
| Consultant M&A | Due diligence rapide sur cibles | Rapport 80 pages → résumé structuré < 2 min | JSON + sources citées |
| Auditeur public | Vérifier cohérence données admin. | RAA → extraction crédits + taux exécution | JSON + alertes écarts |

## 3.1 Scénarios détaillés

### Scénario A — Analyse batch d'un portefeuille d'investissement

- Acteur : Analyste financier chez un fonds d'investissement

- Déclencheur : Upload de 30 rapports annuels (PDF, EN/FR, 40-120 pages)

- Résultat attendu : 30 fichiers JSON avec CA, RN, EBITDA, effectifs + scores de confiance

- Contrainte : Temps de traitement < 3 min/document

### Scénario B — Due diligence M&A rapide

- Acteur : Consultant en fusion-acquisition

- Déclencheur : Rapport confidentiel d'une cible (Word, FR, 80 pages)

- Résultat attendu : JSON structuré avec citations sources précises (page + extrait)

- Contrainte : Aucune donnée inventée — les nulls sont préférables aux approximations

### Scénario C — Monitoring annuel d'administrations publiques

- Acteur : Auditeur d'une cour des comptes régionale

- Déclencheur : Upload des rapports d'activité annuels (RAA) de 15 collectivités

- Résultat attendu : Extraction des crédits, taux d'exécution, effectifs, alertes d'écarts

# 4. Contraintes Techniques

## 4.1 Formats de documents supportés

- PDF : texte natif et PDF scannés (avec OCR via Tesseract si nécessaire)

- Word (.docx) : documents structurés avec sections, tableaux, en-têtes

- Taille : jusqu'à 200 pages par document

## 4.2 Langues

- Français (prioritaire) et anglais (support complet)

- Modèle d'embedding multilingue requis : paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 ou OpenAI text-embedding-3-large

- Prompts d'extraction rédigés en anglais (performance LLM optimale) avec terminologie FR/EN

## 4.3 Contraintes de qualité

- Taux d'extraction correcte cible : > 85% sur les champs haute priorité

- Zéro hallucination acceptable : tout champ non trouvé = null, jamais une valeur inventée

- Traçabilité obligatoire : chaque valeur extraite doit référencer sa source (page + extrait)

# 5. Identification des Risques

| Risque | Description | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Hallucination LLM | Le modèle invente une valeur absente du document | Critique — décision sur données fausses | Contraindre au contexte + indicateur confiance |
| Hétérogénéité docs | Structures très variables selon émetteur | Élevé — extraction manquée | Chunking sémantique + profils par type |
| Tableaux PDF | Les tableaux financiers sont mal parsés | Élevé — données numériques critiques | pdfplumber + détection de tables |
| Bilingue FR/EN | Terminologie différente selon la langue | Moyen — champs non reconnus | Embeddings multilingues + prompts duaux |

# 6. Livrables & Jalons

| # | Livrable | Format | Phase | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Spécifications fonctionnelles | Markdown / DOCX | Phase 1 | ✓ Livré |
| L2 | Architecture technique documentée | Markdown + Diagramme | Phase 2 | À venir |
| L3 | Code source pipeline RAG complet | Python (GitHub) | Phase 3 | À venir |
| L4 | Schéma de données structuré | JSON Schema | Phase 4 | À venir |
| L5 | Jeu de tests annoté (ground truth) | CSV / JSON | Phase 5 | À venir |
| L6 | Rapport de performance | Markdown / PDF | Phase 5 | À venir |
| L7 | Démonstration fonctionnelle | Vidéo ou démo live | Phase 5-6 | À venir |

# 7. Décisions de Conception Clés

## 7.1 Schéma JSON modulaire par type d'entité

Le schéma cible doit inclure un champ type_entite permettant d'activer/désactiver des blocs de champs selon le profil détecté. Un PME n'aura pas de bloc dividendes ; une administration aura un bloc budgetaire à la place du bloc financier standard.

## 7.2 Stratégie de chunking hybride

Face à la variabilité des structures documentaires, la stratégie retenue combine :

- Chunking par section/titre pour les documents bien structurés (repérage des H1/H2)

- Chunking sémantique (512 tokens, overlap 64) pour les documents sans structure explicite

- Détection et extraction spéciale des tableaux (pdfplumber) — traitement séparé du texte narratif

## 7.3 Gestion des hallucinations

Le prompt système imposera au LLM de ne répondre qu'à partir du contexte fourni, d'utiliser explicitement null si l'information est absente, et de fournir un score de confiance pour chaque champ. Un post-traitement vérifiera la cohérence des valeurs extraites (ex : CA > 0, effectif entier positif).

# 8. Prochaines Étapes (Phase 2)

- T1.4 — Collecter un jeu de 10 rapports réels ou fictifs couvrant les 4 types d'organisations

- T1.5 — Valider ces spécifications avec l'encadrant (retours attendus sous 1 semaine)

- T2.1 — Choisir la stack technique : LangChain vs LlamaIndex, FAISS vs Chroma

- T2.5 — Produire le diagramme d'architecture du pipeline RAG

Document généré automatiquement — Agent RAG Phase 1 — v1.0